Приложение N 3

к соглашению

от « 25» января 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2023 году в рамках государственной программы

Новосибирской области «Управление финансами

в Новосибирской области», по состоянию

на «13» сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Устройство ограждения территории кладбища в п.Чудиново ул.Лесная»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Елбанский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области

Населенный пункт : п.Чудиново ул.Лесная

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 582 375,00 | 1 582 375,00 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1 582 375,00 | 1 582 375,00 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1 215 230,68 | 1 215 230,68 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 245 300,89 | 245 300,89 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 121 843,43 | 121 843,43 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 121 843,43 | 121 843,43 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 16 157,00 | 16 157,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0 | 0 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: \_\_\_0\_\_\_

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

\_Выкашивание, уборка травы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

\_\_\_\_\_полностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – 23.05.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 13.07.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | + |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия | + |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |
|  |  |
|  |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Елбанского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области\_\_\_

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

\_Шеломицкий Геннадий Алексеевич\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Раушкин Владимир Александрович \_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Дата 13.09.2023